Area scientifica e contrattuale

# 2016

* Reingegnerizzazione applicativo per le **Schede di Destinazione Lavorativa**
  + Revisione/manutenzione del codice e Reverse engineering
  + Acquisizione e implementazione nuovi requisiti
  + Beta testing
* Evoluzione applicativo **Trasparenza**
  + Integrazione con applicativo **l.190**
  + Test di preproduzione
* Analisi per nuovo **Ciclo Acquisti**
  + Prima stesura del documento di requisiti
* Evoluzione applicativo **Timesheet**
  + Migliorie nell’integrazione con il sistema del cartellino
  + Migliorie grafiche alla maschera di inserimento
* Setup e bugfix per **Preventivi** e **Assegnazioni**
* Analisi per nuovo sistema di **Gestione dei Progetti**
  + Documento di analisi dei requisiti

# 2017

* Sviluppo **Motore di Workflow** per applicazioni SI
  + Documento di analisi dei requisiti
  + Sviluppo backend a servizi e frontend di gestione
* Sviluppo **Wrapper a Servizi** per sistema di contabilità
  + Sviluppo backend e stored procedures
* Sviluppo nuovo **Ciclo Acquisti**
  + Finalizzazione del documento di analisi
  + Sviluppo prototipo e primi test di integrazione
* Evoluzione applicativo **Trasparenza**
  + Interfaccia a servizi per integrazione con ciclo acquisti
* Reingegnerizzazione applicativo **Convenzioni di Accoglienza**
* Manutenzione applicativo **Timesheet**
  + Bugfix e allineamento voci cartellino
* Aggiornamento sito web joomla **Fondi Esterni**
* Sviluppo di un plugin **Joomla** per l’autenticazione **AAI**
  + Implementazione codice e pagina WIKI
* Setup e bugfix per **Preventivi** e **Assegnazioni**
* Piano di lavoro per nuovo sistema di **Gestione dei Progetti**
  + Creazione nuova struttura in GODiVA
  + Abbandono della vecchia struttura MySQL
  + Adeguamento applicativi area scientifica
  + Nuovi sviluppi

# 2018

## Completate

* Messa in produzione del nuovo applicativo per la **Trasparenza**
* Messa in produzione del **Motore di Workflow**
* Messa in produzione del **Wrapper a Servizi per la contabilità**
* Messa in produzione (per Lecce) del nuovo **Ciclo Acquisti**

## In corso

* Nuovo **Ciclo Acquisti**
  + Attività di bug fixing
  + Test di preproduzione con 5 sedi
  + Test di produzione a Lecce
* Sviluppo di un motore *provvisorio* per la **Firma Digitale**
  + Sviluppo backend e integrazione con ciclo acquisti
  + Sviluppo frontend desktop
* Manutenzione applicativo **Timesheet**
  + Bugfix e supporto di secondo livello tramite ticketing
  + Estrazioni custom in fase di rendicontazione
* Setup e bugfix per **Preventivi** e **Assegnazioni**
  + Evoluzione per gestione sigle TT e terza missione
* Sviluppo applicativo per la gestione degli **Storni Locali**
  + Sviluppo backend e frontend
  + Integrazione con ciclo acquisti